江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司

绿邦膜分离技术（江苏）有限公司新建厂区项目施工工种协作单位招标

竞

价

文

件

招标人：江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司

招标代理机构：江苏建诚工程咨询有限公司

日   期：         二0一八年五月

江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司

绿邦膜分离技术（江苏）有限公司新建厂区项目施工工种协作单位招标

江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司绿邦膜分离技术（江苏）有限公司新建厂区项目施工工种协作单位招标，工期较急，为尽快落实工程实施工作并保证质量和工期，降低工程造价。故经请示，拟采用公开招标的方式选择优质施工承包队伍，现诚邀贵单位参与投标,具体有关事宜如下：

一、  投标须知

1.1  工程名称：江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司绿邦膜分离技术（江苏）有限公司新建厂区项目施工工种协作单位招标。

1.2  建设地点：江苏盐城环保科技城境内。

1.3  招标范围：江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司绿邦膜分离技术（江苏）有限公司新建厂区项目施工工种协作单位招标，共分4个标段。

一标段：江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司绿邦膜分离技术（江苏）有限公司新建厂区项目钢筋工种协作单位招标；

二标段：江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司绿邦膜分离技术（江苏）有限公司新建厂区项目安装工程协作单位招标；

三标段：江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司绿邦膜分离技术（江苏）有限公司新建厂区项目道路施工协作单位招标；

四标段：江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司绿邦膜分离技术（江苏）有限公司新建厂区项目钢结构工种协作单位招标；

具体以招标人提供的要求、图纸、工程项目说明及要求为准。（招标人可根据建设需要对招标内容进行调整，中标人不得以任何借口拒绝，否则按违约处理，招标人有权清退中标单位，同时由此造成的损失均由中标单位承担）。

每位投标申请人只能报其中一个标段，不得兼报。

1.4  招标方式：采用邀请招标的方式，经评标委员会评审合理低价者中标。

1.5  质量标准：工程质量确保达到国家合格等级及该项目总体质量要求。

1.6  要求工期：符合工程总体进度及招标人现场要求。

二、  投标人资格要求：

2.1  投标人资质等级：一标段（钢筋工种）、二标段（安装工种）投标人应为具备独立承担民事法律行为能力且在中国境内注册的企业法人同时具有相应工种施工能力；三标段（道路施工）投标人必须是具有建设行政主管部门核发的市政公用工程专业承包叁级及以上资质的独立法人，并具有有效的安全生产许可证；四标段（钢结构）投标人应是为具备钢结构工程专业承包叁级及以上资质的独立法人企业，且具有有效的安全生产许可证。

开标时投标人需提供真实、有效的证件原件及加盖盖单位公章的复印件，以供核对。

2.2  投标有效期

2.2.1  本工程投标有效期为60 天(日历天)

2.3  招标文件发放

2.3.1  开始发放时间：2018年 5 月 22日

2.3.2  发放地点：江苏建诚工程咨询有限公司（盐城市解放南路金鹰新天地2#楼715室）。

2.4  现场踏勘

2.4.1  地点：江苏盐城环保科技城境内。

2.4.2  现场踏勘要求：投标人均应自行到工地现场踏勘，充分了解工地位置、地形地貌情况，地质情况、储存空间、装卸限制、二次运输及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况导致的索赔或工期延长将不被批准。

2.4.3  招标单位联系人：施金龙  15345276789

代理机构联系人：周雷明  15295318333

2.5  招标文件的澄清

2.5.1  疑问送达时间：2018年5月26日18时前

2.5.2  答疑文件领取时间：2018年5月26日18 时前

2.5.3  地点 ：江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司办公室 。

2.6  投标保证金、履约保证金

2.6.1  投标保证金数额为人民币10000元整，在递交投标文件截止时间前用现金交给招标代理机构，否则不得参加投标，未中标人的投标保证金在评审结束后当场退还。

三、投标报价

3.1  本次招标，各投标企业根据自身实力和具体情况自主报价。

3.2  中标人中标后，中标单价不再调整，数量按实结算。

3.3  措施项目费一次性报价，包干使用，工程实施过程中不予调整。

3.4  本次招标组织费为按中标总价计算,中标总价50万元以下按1000元计算 ；中标总价在50万元（含50万元）—100万元按2000元计算；中标总价100万元（含100万元）以上按4000元计算。

招标组织费、招标公告信息发布费由中标人承担，投标人在报价时包含在投标报价中报价，中标后直接在中标人的诚信保证金中当场扣除。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后招标人不再另行支付。）

四、投标文件要求

4.1  投标文件的组成:

4.1.1 投标承诺书（     标段）（允许另附一个详细说明）。

4.1.2 投标人资质证书（副本）（如有）、安全生产许可证（副本）（如有）、营业执照（副本）复印件。

4.1.3 项目经理证书（如有）

4.1.3 项目组组成人员一览表及相关人员履历表。

4.1.4 其他证明投标人资信实力的资料（如有）。

4.1.5 投标人领取工程款的开户银行和账号。

以上资料需复印件加章公章，装订成册一正3副，原件备查。

五、开标、评标及定标

5.1  投标文件递交的截止时间：2018年5月 31日  15 时。

地点：江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司办公室。

5.2  评 标：

本项目招标评标办法采用“经评审的合理低价投标价法”， 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评标办法进行评审，最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

5.2.1 评 审 标 准

（1）资格审查：本项目资格审查采用“资格后审全数入围”办法,所有参加投标的投标人对照招标文件资格后审要求提供的资料材料进行审查。

在投标时应按招标文件要求将上述资料放入标书封袋内随投标文件一起递交，未提交上述资料或资料不全的，资格审查不予通过。

（2）符合性评审：根据各投标人资质情况、报价、质量、依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应等因素进行评审。由招标人组织有关人员组成评标小组，对标书进行评审，在资料齐全、合格、质量等服务承诺符合招标文件要求并且切实可行、可靠合理的情况下评标小组认为符合性评审通过；

（3）商务性评审: 对通过符合性评审的标书进行商务性评审。评标委员会按其投标报价结合现场评审情况推荐3-5名中标候选人，报公司相关领导批准确定最终依法的中标候选人。

特别说明：

1、视情况公司领导及评标委员会可对中标候选人进行二次或多次谈判，以最终谈判结果确定中标候选人。最终招标人组建的评标委员会或公司领导认为不具备竞争力，投标报价达不到市场水平和招标人期望值时，招标人有权组织重新招标。

2、招标人有权组织相关人员对各中标候选人进行相关业绩、实际情况、投标资料的真实性等进行调查、核实、现场实际考察。考察结果结合评标委员会的评审结果确定中标候选人。

5.2.2 对未中标的投标人，招标人有权不作任何解释。

六、主要合同条款

6.1  投标承诺的项目经理及项目组成员必须全部到场，投标中标的项目经理必须到现场组织指挥施工，否则，按违约处理。

6.2  质量标准：工程质量确保达到国家合格等级及该项目总体质量要求。

6.3  要求工期：符合工程总体进度及招标人现场要求。

6.4  安全施工： 此工程必须确保安全，若因中标人原因发生的不安全问题，由中标人自行负责处理并承担一切责任和所有费用。

6.5  付款：按工程形象进度付款，具体付款幅度：详见附件项目要求。

6.6  工程结算：

6.6.1 本工程采用全费用固定单价报价，合同实施过程中中标单价不作调整。

6.6.2  结算价=实际完成的工程量×中标的单价。

6.7 保 修 ：质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、保修期限、保修责任、保修金的支付、返还应按《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及双方约定执行。

6.8  分包：发包人不允许承包人将工程转包和违法分包给任何第三方，如发现转包或违法分包行为，限令改正，否则发包方有权立即中止合同，扣除履约担保，承包方负违约责任。

6.9   违约责任：按《合同法》执行。

七、本招标文件的最终解释权归招标人拥有。

八、附件：

8.1 投标文件封面（附件一）

8.1 投标承诺书格式及（见附件二）

8.2工作内容及付款方式（见附件三）

8.3履约保证金金额及缴纳方式（见附件四）

招标人：                            招标代理机构：

法定代表人                           法定代表人

(或委托代理人)：  （签字或盖章）     (或委托代理人)：      （签字或盖章）

2018年5月21日

附件（一）

江苏海瀛腾飞市政建设工程有限公司

绿邦膜分离技术（江苏）有限公司新建厂区项目施工工种协作单位招标

投 标 文 件

投标单位（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日   期：

附件（二）

投 标 承 诺 书

（招标人）                        ：

1、                       施工的招标文件，在研究了上述项目的招标文件后，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，【愿以人民币      元/吨（钢筋工）】；【愿以结算价的   %（安装）】；【愿以人民币      元（钢结构）】；【愿以人民币      元（道路）】的价格承包本招标范围内的全部工程，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、质量标准：工程质量确保达到国家合格等级及该项目总体质量要求。

3、 要求工期：符合工程总体进度及招标人现场要求。

4、本次投标，我方将派出         （项目负责人）作为本工程项目经理部的项目负责人。

5、我方保证：严格遵守《盐城市建筑市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、你方的招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖章）或自然人（签名并按指纹）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期 :       年      月    日

附件（三）

工作内容及付款方式

一、工作内容：

（一）钢筋工种（不含室外附属）：

1、劳务分包范围：施工蓝图、图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单、现行相关图集、标准及施工组织设计方案中要求的钢筋接头连接方式（框架柱纵筋直螺纹套筒，框架梁纵筋直径≥22直螺纹套筒，直径≤12的搭接，直径14~20的焊接，）钢筋工工种的所有内容，二次结构构造柱、过梁、圈梁预插钢筋或植筋、配筋砌体钢筋加工，钢筋原材料搁置支架的焊接安装，坡道、台阶，钢筋材料进场人工配合吊车或塔吊卸货，材料场内装车转运，钢筋废料清理归堆，除钢结构以外的预埋件（滑动支座等）制作及安装，小于30cm墙垛、框架柱外侧的附墙垛必须与主体一起安装钢筋后浇筑，钢筋场地整理，垫块马凳的制作及安装，临时设施（钢筋部分），前期已完成的临设按实扣款，塔吊基础，钢筋试拉件制作，电线管附加筋，预留洞口加强筋，电梯吊钩、上屋面爬梯制作及安装、钢筋除锈、除泥、冲洗，管道井内楼板二次施工，施工区本工种的打扫清理（如达不到项目部要求的将由项目部安排人打扫，其费用从工程款中扣除），其它区域由项目部派专人打扫，工资由五大班组平摊，派2人配合放线，配2名班组安全员。本项目规划红线内各单体建筑本工种的所有工作内容，工人服装及安全帽由公司统一配备（相关费用在工程款中按实扣除）总包方提供指定场地，五大班组统一租规格颜色一致集装箱，食宿自理。施工条件、工期见附件

2、施工辅材：扎丝、套筒、焊条、焊剂、不提供垂直运输机械（垂直运输自理）。开关箱及电缆。

（二）安装工种（含室外附属）：

1、施工蓝图、图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单、现行相关图集、标准、施工组织设计方案要求等安装工工种的所有内容（包工包料，材料暂按合格材料报价注明品牌及厂家、附属工程消防管网、给水管网待图纸完善后再行报价给我司确认），所有管道必须接至室外项目部指定的窨井或阀门井，施工资料同步，包干所有涉及的功能性验收、检测，临时消防水管道（110镀锌钢管）接至每幢楼各楼层，如需增压泵由总包提供，屋面太阳能或其它（如有），塔吊防雷接地、施工区本工种的打扫清理（如达不到项目部要求的将由项目部安排打扫，其费用从工程款中扣除），其它区域由项目部派专人打扫，工资由五大班组平摊。项目临水临电安装及日常维修，前期已完成的临设按实扣款，夜间施工派1名电工值班，配1名班组安全员等，工人服装及安全帽由公司统一配备（相关费用在工程款中按实扣除）总包方提供场地，五大班组统一租规格颜色一致集装箱，食宿自理，本项目规划红线内各单体建筑本工种所有工作内容，图纸及常规做法，不含设备。

- 不提供垂直运输机械（垂直运输自理）、开关箱及电缆

（三）钢结构工种（不含室外附属）：

1、施工蓝图、图纸会审、设计变更、洽商记录、技术核定单、现行相关图集、标准、施工组织设计方案要求等钢结构工种的所有内容（含基础螺栓预埋、钢柱、主体钢架、墙面板、屋面板、防腐及防火涂料等，包工包料，材料暂按合格材料报价注明品牌及厂家），施工资料同步（包干所有涉及的功能性验收、检测）、施工区本工种的打扫清理（如达不到项目部要求的将由项目部安排打扫，其费用从工程款中扣除），其它区域由项目部派专人打扫，工资由五大班组平摊。工人服装及安全帽由公司统一配备（相关费用在工程款中按实扣除）总包方提供场地，五大班组统一租规格颜色一致集装箱，食宿自理，本项目规划红线内各单体建筑本工种所有工作内容，图纸及常规做法。

2、不提供垂直运输机械（垂直运输自理），一切均自行考虑并承担费用。

二、付款方式：

2019年春节前付至合同总价的 40%， 2019年9 月1日前付至合同总价的65 %，2020年春节前付至合同总价的 85 %，余款于2020年9月1日前，各工种经甲方及监理单位确认无质量缺陷一次性付清。

备注：安装工种扣除质保金5%，质保期（同工程合同同步）满无质量问题付清。

钢筋、道路付款时提供正式符合招标人要求的正规建安类增值税专用发票。

钢结构、安装付款时提供正式符合招标人要求的10%正规建安类增值税专用发票。

特别说明：所有工种必须确保农民工工资的支付，否则在下一批付款中按发生的费用3倍扣除。

绿邦膜分离技术（江苏）有限公司新建厂区项目

钢筋工 工种协作单位招标报价清单

| 序号 | 报价( 元/吨) | 工程量（吨 | 单体名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 250 | 整个新建厂区 | 结算基数：具体以实际工程量结算（没有塔吊） |
| 合计 |  |  |  |  |

投标单位(盖章)：

投标日期：

绿邦膜分离技术（江苏）有限公司新建厂区项目

安装工种协作单位招标报价清单

| 序号 | 下浮率 （ %） | 报价范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 整个新建厂区 | 结算基数：最终以审计结算价格为基数。 |
| 合 计 |  |  |  |

投标单位(盖章)：

投标日期：